Faculdade de Tecnologia SENAC Pelotas/RS
Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores
Projeto Integrador II – Seminário de Andamento
Protocolos de Roteamento Dinâmico
Maurício Bueno Bendjouya

---
Sumário:
Objetivos;
Referências Bibliográficas;
Situação Atual;
Próximos Passos;
Cronograma;
Wiki.

---
Objetivos:
Objetivo Geral:
 Estudar os protocolos de roteamento dinâmico RIP e OSPF.
Objetivos Específicos:
⇒ Estudar e descrever o funcionamento do roteamento dinâmico;
⇒ Estudar e comparar os protocolos RIP e OSPF e suas versões;
⇒ Aplicar configurações de roteamento dinâmico em ambiente simulado (Packet Tracer) e em laboratório.

---
Referências Bibliográficas:
FILIPPETTI, Marco Aurélio. CCNA 4.1 – Guia Completo de Estudo. Visual Books, 2008.
ODOM, Wendell. CCNA ICND2 – Guia Oficial de certificação do Exame. 2a edição. Rio de Janeiro, Alta Books, 2008.
CISCO Network Academy. CCNA 4.0 – Protocolos e conceitos de roteamento. Cisco Systems, Inc. 2007 - 2009.

---
Situação Atual:
- Levantamento bibliográfico;
- Funcionamento do Roteamento Dinâmico;
- Descrição do protocolo RIP;
- Estruturação da Wiki.

---
Próximos passos:
- Adicionar características sobre roteamento dinâmico;
- Adicionar características do protocolo RIP;
- Estudo do protocolo OSPF;
- Escrita do relatório.

---
Cronograma:
	Mar	Abr	Mai	Jun
Levantamento Bibliográfico	X	X
Estudo de roteamento dinâmico		X	X	X
Estudo dos protocolos RIP e OSPF		X	X	X
Aplicar configurações em ambiente simulado (Packet Tracer) e em laboratório			X	X
Escrita do Relatório		X	X	X

---
Wiki:
- Acesso público:
  http://187.7.106.14/wiki2011_2/doku.php?id=projeto13:relatorio
- Acesso interno:
  http://192.168.200.3/wiki2011_2/doku.php?id=projeto13:relatorio